№ 6

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов сельского поселения Карановский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2023 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, гидротехнических и других сооружений муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать в сельском поселении паводковую комиссию в составе 9 человек для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2023 года согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2023 года согласно приложению № 2.

- Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии.

- В целях проверки и обеспечения готовности к весеннему паводку 2023 года согласовать и включить членов паводковой комиссии муниципального района в состав паводковой комиссии сельского поселения.

- Назначить ответственных лиц по организации работ в целях безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям и рекам, расположенным на территории сельского поселения.

- В срок до 20 марта членам комиссии выехать и обследовать потенциально опасные объекты и доложить в паводковую комиссию о состоянии и принятых мерах по безаварийному пропуску паводка на них.

- Рекомендовать руководителям хозяйств и предприятий до 13 марта 2023 года создать на местах рабочие паводковые комиссии и аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ. Разработать и осуществить мероприятия по исключению аварийных ситуаций и загрязнению окружающей среды, пропуску льда и весеннего паводка, защите объектов от повреждений.

- В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство. О состоянии паводка, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

- – выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и аварийных бригад необходимую технику;

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы.

- подготовить гидротехническое сооружение к пропуску паводка.

- Рекомендовать Миякинскому ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» (Лутфуллин Р.З.), руководителям хозяйств обеспечить очистку мостов от скопления льда. Внести предложение в районную паводковую комиссию о проведении взрывных работ по ликвидации ледовых заторов. Установить на местах дежурство и своевременно информировать о состоянии дел в паводковую комиссию сельского поселения и муниципального района.

- Рекомендовать правлению Райпо (Бикбаеву И.Т.), предпринимателям на территории сельского поселения до весенней распутицы организовать завоз необходимого количества запасов продуктов во все торговые точки в населенных пунктах сельского поселения.

- Предложить начальнику отдела МВД России по Миякинскому району Мингазов Р.Р.  обеспечить охрану общественного порядка в зонах возможного подтопления, организовать спасательные работы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                 А.М. Атаджанов

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район № 6

от 17.02.2023 года

СОСТАВ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | №№ телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Атаджанов А.М. | Глава сельского поселения, председатель паводковой комиссии | 3-70-80 |
| 2. | Махиянов Р.М. | ИП ГКФХ Махиянов Р.М., заместитель паводковой комиссии | 3-77-93 |
| 3. | Баймиев И.Х. | Староста с.Каран-Кункас | 3-77-29 |
| 4. | Ризванов Ф.И. | Староста д.Комсомольский | 3-70-17 |
| 5. | Фазлиахметов Б.М. | Староста с.Куль-Кункас | 3-70-15 |
|  | Дементьев С.А. | Староста д.Софиевка | 3-57-26 |
| 6. | Драп Н.В. | ИП ГКФХ Драп Н.В. | 2-57-28 |
| 7. | Галимов Р.Р | ИП Галимов Ринал Ревалович |  |
| 8. | Яковлев А. | ведущий специалист-эксперт Туймазинского ТУ Минэкологии РБ | 2-12-03 |

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район

№ 7 от 17.02.2023 года

План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка

2023 года на территории сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

| № п./п. | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств, потенциально опасных предприятий, о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния коммуникаций и сооружений | Атаджанов А.М. | Доведение настоящего постановления до 13.03.2023 г. |
| 2. | Проработка вопросов координации действий и оповещения, инспектирующих и других органов на период паводка 2023 года | Представитель паводковой комиссии муниципального района, Валиев А.Р. | Совещание паводковой комиссии до 20.03.2023 г. |
| 3. | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Старосты населенных пунктов руководители хозяйств, предприятий, учреждений. | Рабочие комиссии на местах до 20.03. 2023г. |
| 4. | Проверка технического состояния очистных сооружений, плотин и других гидротехнических сооружений, мостов, дамб, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимание на условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить ото льда и от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты. | Старосты населенных пунктов, руководители хозяйств, предприятий, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями на местах проверяются все потенциально опасные объекты с составлением актов технического обследования по готовности к паводку до 20.03.2023 г. |
| 5. | Сбор и обобщение данных по готовности объектов к пропуску паводка, анализ актов технического обследования потенциально опасного объекта, с последующим представлением в вышестоящие органы | Паводковая комиссия | Рабочие комиссии представляют 1 экз. акта технического обследования объектов в районную паводковую комиссию до 24.03.2023 г. |
| 6. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы. | Атаджанов А.М., руководители хозяйств, организаций, инженеры по технике безопасности. | до 20.03.2023 г. назначить ответственных лиц и провести соответствующую работу. |
| 7. | Согласование и проведение инспекторских проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | До начала паводка и весь паводковый период, согласно графика инспекционного контроля |
| 8. | В случае возникновения ЧС на водных объектах организовать бригады по обеспечению поиска, оперативного расследования и устранения источников загрязнения | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При получении информации о возникновении ЧС - немедленно |
| 9. | Расследование аварий, ЧС. | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | По показаниям и при возникновении ЧС |
| 10. | Эвакуация населения в районах возможного затопления временным размещением в заранее подготовленных помещениях | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При возникновении необходимости |
| 11. | Эвакуация из ферм, расположенных в районах возможного подтопления до начала подтопления скота, кормов, ценного оборудования | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения, хозяйства | При возникновении необходимости |
| 12. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Атаджанов А.М., руководители хозяйств, организаций, ответственные члены районной паводковой комиссии | До 01.04.2023 г. |
| 13. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | Руководители предприятий и хозяйств | До 31.03.2023 г. |
| 14. | Обеспечить сохранность опор линий электропередачи и связи, заблаговременно установить за ним систематическое наблюдение | Атаджанов А.М., руководители предприятий и хозяйств | Весь паводковый период |
| 15. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плав. средства. | Управляющие отделений | До 31.03.2023г. |
| 16. | До наступления распутицы завести в малые населенные пункты, с которыми могут быть прервана связь, запасы медикаментов, продукты питания и товары повседневного спроса | Гилемзянов И.М. Бикбаев И.Т., Индивидуальные предприниматели | Весь паводковый период |
| 17. | Определить возможные объемы буровзрывных работ против ледохода на период проведения этих работ | Ганеев Р.Р. | До 31.03.2023 г. |
| 18. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2023 года. | Атаджанов А.М. руководители хозяйств и предприятий | До 20.03.2023 г. |
| 19. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС), 112. | Атаджанов А.М., руководители предприятий и хозяйств | Весь паводковый период |

# Text boxes

Администрация

сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район

Республики Башкортостан

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2023  г.

Башkортостан Республикаhы

Миeкe районы муниципаль

районыныn Kаран ауыл советы

ауыл билeмehе

Хакимиeте

K А Р А Р

«17» февраль 2023 й.