| Башkортостан Республикаhы Миeкe районы муниципаль районыныn Kаран ауыл советы ауыл билeмehе башлыfы 452086, Миeкe районы, Kаран-Kуnkаc ауылы, Еnеy урамы, 22 тел. 3-77-19, 3-70-80 |  | Республика Башкортостан Глава сельского поселения Карановский сельсовет муниципального района Миякинский район 452086, Миякинский район, с. Каран-Кункас, ул. Победы, 22 тел. 3-77-19, 3-70-80 |
| --- | --- | --- |

# KАРАР                                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» март  2009 й.                                                                                                                                        «12» марта  2009 г.

№ 4

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов сельского поселения к безаварийному пропуску паводка 2009 года

В соответствии с распоряжением Правительства РБ № 199-р от 26 февраля 2009 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов сельского поселения к безаварийному пропуску весеннего паводка 2009 года, а также обеспечения своевременной вывозки из затопляемых мест материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать в сельском поселении паводковую комиссию в составе 11 человек для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2009 года согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2009 года согласно приложению № 2.

- Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии.

- В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство. О состоянии паводка, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

- Предложить руководителям предприятий принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Карановский сельсовет                                                                  Ф.Ф. Акберов

Приложение № 1

К постановлению главы сельского поселения Карановский сельсовет № 4

от 12 марта 2009 года

СОСТАВ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | №№ телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акберов Ф.Ф. | Глава сельского поселения, председатель паводковой комиссии | 3-70-80, 3-77-86, 89273575056 |
| 2. | Садыков Г.М. | Генеральный директор ОАО «Карановский», заместитель паводковой комиссии | 3-77-93, 2-58-29 |
| 3. | Ахмеров А.А. | Исполнительный директор ОАО «Карановский» | 3-77-91, 3-77-38 |
| 4. | Батыршин Р.М. | Исполнительный директор ОАО «Комсомольское» | 3-70-43 |
| 5. | Драп Н.В. | Исполнительный директор ОАО «Софиевское» | 3-70-38, 2-57-12 |
| 6. | Идрисов В.Г. | Главный зоотехник ОАО «Карановский» | 3-77-17 |
| 7. | Зиякаев А.А. | Зав. МТФ ОАО «Софиевское» | 2-57-32 |
| 8. | Атаджанов А.М. | Зав. МТФ ОАО «Комсомольское» |  |
| 9. | Гайсин М.З. | Механик ОАО «Карановский» | 3-77-18 |
| 10 | Кадыров М.Я. | Механик ОАО «Комсомольское» | 3-70-17 |
| 11 | Султангиров Б.М. | Механик ОАО «Софиевское» | 2-57-37 |

Приложение № 2

К постановлению главы сельского поселения Карановский сельсовет № 4

от 12 марта 2009 года

План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2009 года на территории сельского поселения Карановский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания паводковой комиссии, ознакомление членов комиссии с обязанностями | 20.03.2009 | Акберов Ф.Ф. |
| 2. | Определение производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | До 25 марта | Садыков Г.М., члены комиссии |
| 3. | Проверка технического состояния очистных сооружений, плотин и других гидротехнических сооружений, мостов, дамб, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимание на условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить ото льда и снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты | До 25 марта | Ахмеров А.А., Батыршин Р.М., Драп Н.В., заведующие складов |
| 4. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | До 1 апреля | Ахмеров А.А., Батыршин Р.М., Драп Н.В. |
| 5. | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для подвоза песка или гравия на случай прорыва дамб | при необходимости | Гайсин М.З., Кадыров М.Я., Султангиров Б.М. |
| 5. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2009 года | До 25 марта | Акберов Ф.Ф., члены комиссии |
| 6. | Обеспечение представления своевременной и качественной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-13-78 | Весь паводковый период | Акберов Ф.Ф. |
| 7 | Составление графика дежурства из числа специалистов на период паводка | До 26 марта | Абдуллина З.М. |

Управляющий делами                               Г.Б. Юсупова